МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.10.2025	№ 370-Р

Томск

Об организации перехода на использование в Томском районе национального мессенджера

В  соответствии с Федеральным законом от 24.06.2025 № 156-ФЗ «О создании многофункционального сервиса обмена информацией и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь распоряжением Администрации Томской области от 15.08.2025 № 570-ра «О создании рабочей группы по организации перехода на использование в Томской области национального мессенджера»

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:

- Назначить ответственных должностных лиц по организации перехода на использование в Томском районе национального мессенджера:

  - Сорокожердев Александр Игоревич - Заместитель Главы Томского района по общим вопросам – начальник Управления Делами;

  - Невиницына Людмила Николаевна - Заместитель Главы Томского района по социальной политике;

  - Панин Никита Андреевич - Заместитель начальника Управления – председатель производственно-экономического комитета Управления ЖКХ, ГО и ЧС.

- Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по организации перехода на использование в Томском районе национального мессенджера (далее – план мероприятий) согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Управлению Делами разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Томского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Томского района	П.П.Хрячков

Приложение

к распоряжению

Администрации Томского района

от 01.10.2025 № 370-Р

План мероприятий («дорожная карта») по организации перехода на использование в Томском районе национального мессенджера (далее – план мероприятий)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Ожидаемый результат исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Об организации перехода на использование в Томском районе национального мессенджера | Управление Делами | до 01.10.2025 | Распоряжение Администрации Томского района об организации перехода на использование в Томском районе национального мессенджера |
| 2 | Регистрация в национальном мессенджере сотрудников органов местного самоуправления Томского района | Руководители органов (структурных подразделений) Администрации Томского района | до 01.10.2025 | Сотрудники органов местного самоуправления Томского района зарегистрированы в национальном мессенджере |
| 3 | Создание в национальном мессенджере канала Главы Томского района | Советник Главы Томского района | В течение 7 рабочих дней в момента ввода в эксплуатацию соответствующего функционала | Создан и ведется канал Главы Томского района |
| 4 | Создание в национальном мессенджере родительских и школьных чатов образовательных организаций Томского района | Управление образования, культуры и спорта Администрации Томского района | до 31.10.2025 | В каждой образовательной организации Томского района созданы родительские и ученические чаты в национальном мессенджере |
| 5 | Создание в национальном мессенджере домовых чатов управляющих компаний и коммуникаций жильцов многоквартирных домов с управляющими компаниями | Управление ЖКХ, ГО и ЧС Администрации Томского района | до 31.10.2025 | В каждой управляющей компании многоквартирными домами созданы домовые чаты в национальном мессенджере |
| 6 | Обеспечение направления уведомлений о готовности документов в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Томского района заявителям через национальный мессенджер | Органы (структурные подразделения) Администрации Томского района, оказывающие муниципальные услуги Управление Делами | до 31.03.2026 | Обеспечена отправка в национальный мессенджер уведомлений заявителям о готовности документов в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Томского района |
| 7 | Проведение информационных кампаний по популяризации применения национального мессенджера с размещением материалов в помещениях органов местного самоуправления Томского района, социально значимых учреждениях Томского района и на их электронных ресурсах | Управление Делами Управление образования, культуры и спорта Администрации Томского района | С 01.10.2025 до полного выполнения плана мероприятий | Обеспечено информирование жителей Томского района о применении национального мессенджера |