




МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.10.2025	№ 370-Р
Томск

Об организации перехода на использование в Томском районе национального мессенджера
[bookmark: _GoBack]	В  соответствии с Федеральным законом от 24.06.2025 № 156-ФЗ «О создании многофункционального сервиса обмена информацией и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь распоряжением Администрации Томской области от 15.08.2025 № 570-ра «О создании рабочей группы по организации перехода на использование в Томской области национального мессенджера»

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:

1. Назначить ответственных должностных лиц по организации перехода на использование в Томском районе национального мессенджера:
1.1. Сорокожердев Александр Игоревич - Заместитель Главы Томского района по общим вопросам – начальник Управления Делами;
1.2. Невиницына Людмила Николаевна - Заместитель Главы Томского района по социальной политике;
1.3. Панин Никита Андреевич - Заместитель начальника Управления – председатель производственно-экономического комитета Управления ЖКХ, ГО и ЧС.
2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по организации перехода на использование в Томском районе национального мессенджера (далее – план мероприятий) согласно приложению к настоящему распоряжению.
3. Управлению Делами разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Томского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.



Глава Томского района	П.П.Хрячков




Приложение 

к распоряжению 
Администрации Томского района
от 01.10.2025 № 370-Р

План мероприятий («дорожная карта») по организации перехода на использование в Томском районе национального мессенджера (далее – план мероприятий)

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственные исполнители мероприятия
	Срок исполнения мероприятия
	Ожидаемый результат исполнения мероприятия

	1
	Об организации перехода на использование в Томском районе национального мессенджера
	Управление Делами
	до 01.10.2025
	Распоряжение Администрации Томского района 
об организации перехода на использование в Томском районе национального мессенджера


	2
	Регистрация в национальном мессенджере сотрудников органов местного самоуправления Томского района 
	Руководители органов (структурных подразделений) Администрации Томского района

	до 01.10.2025
	Сотрудники органов местного самоуправления Томского района зарегистрированы в национальном мессенджере 

	3
	Создание  в национальном мессенджере канала Главы Томского района
	Советник Главы Томского района


	В течение 7 рабочих дней в момента ввода в эксплуатацию соответствующего функционала

	Создан и ведется канал Главы Томского района

	4
	Создание  в национальном мессенджере родительских и школьных чатов образовательных организаций Томского района

	Управление образования, культуры и спорта
Администрации Томского района
	до 31.10.2025
	В каждой образовательной организации Томского района созданы родительские и ученические чаты в национальном мессенджере

	5
	Создание  в национальном мессенджере домовых чатов управляющих компаний и коммуникаций жильцов многоквартирных домов с управляющими компаниями

	Управление ЖКХ, ГО и ЧС
Администрации Томского района 
	до 31.10.2025
	В каждой управляющей компании многоквартирными домами созданы домовые чаты в национальном мессенджере

	6
	Обеспечение направления уведомлений о готовности документов в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Томского района заявителям через национальный мессенджер

	Органы (структурные подразделения) Администрации Томского района, оказывающие муниципальные услуги

Управление Делами
	до 31.03.2026
	Обеспечена отправка в национальный мессенджер уведомлений заявителям о готовности документов в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Томского района

	7
	Проведение информационных кампаний по популяризации применения национального мессенджера  с размещением материалов в помещениях органов местного самоуправления Томского района, социально значимых учреждениях Томского района и на их электронных ресурсах

	Управление Делами

Управление образования, культуры и спорта
Администрации Томского района
	С 01.10.2025 до полного выполнения плана мероприятий
	Обеспечено информирование жителей Томского района о применении
национального мессенджера
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