МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2026	№ 356-П

Томск

О внесении изменений в Постановление Администрации Томского района от 31.05.2022 № 213-П «О порядке изменения существенных условий муниципальных контрактов»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05 апреля 2012 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 года № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства» и в связи с организационно-штатными мероприятиями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление Администрации Томского района от 31.05.2022                 № 213-П «О порядке изменения существенных условий муниципальных контрактов» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Добавить в пункт 2 постановления абзац 4 следующего содержания:

«Решение о разукрупнении и детализации работ и затрат в рамках комплекса работ принимается согласительной комиссией  Администрации Томского района на основании обращения Заказчика при условии установления законченности всего объёма работ. Законченность объёма работ подтверждается качеством и работоспособностью завершённых конструктивных решений (элементов), а также комплексов (видов) работ — в том числе посредством проведения испытаний, предусмотренных проектной и (при наличии) рабочей документацией.».

1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции  согласно приложению к настоящему постановлению.

- Управлению делами Администрации Томского района разместить настоящее постановление а сайте Администрации Томского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Томского района 								   П.П.Хрячков

Приложение к постановлению

Администрации Томского района

от 03.08.2026 № 356-П

СОСТАВ

согласительной комиссии Администрации Томского района по рассмотрению обращений о возможности изменений существенных условий муниципального контракта, заключенного до 1 января 2026 года

(далее –комиссия)

| Председатель комиссии | - | Глава Томского района |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя | - | заместитель Главы Томского района по территориальному развитию |
| Секретарь комиссии | - | начальник отдела муниципальных закупок Управления правового обеспечения Администрации Томского района |
| Член комиссии | - | заместитель Главы Томского района по финансам |
| Член комиссии | - | заместитель Главы Томского района - начальник управления ЖКХ, ГО и ЧС Администрации Томского района |
| Член комиссии | - | заместитель Главы Томского района по социальной политике |
| Член комиссии | - | заместитель Главы Томского района по экономике |
| Член комиссии | - | начальник Управления правового обеспечения Администрации Томского района |