

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2026	№ 164-П
Томск

	О внесении изменений в постановление Администрации Томского района от 23.12.2025             № 675-П «О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2026-2028 гг.»



В соответствии с частью 8 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. [bookmark: _GoBack] Внести в постановление Администрации Томского района от 23.12.2025  № 675-П «О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2026-2028 гг.» (далее – постановление) изменения, изложив приложение  1 к постановлению в новой редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.
2. Управлению Делами опубликовать настоящее постановление в газете «Томское предместье» и разместить на официальном сайте Администрации Томского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



Глава Томского района	П.П. Хрячков
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	Приложение
к постановлению Администрации Томского района

от 08.04.2026 № 164-П

	Краткосрочный план реализации в 2026 - 2028 гг. Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

	1. Перечень многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план реализации в 2026 - 2028 гг. Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
	

	№ п/п
	Код МКД
	Адрес МКД
	Год ввода в эксплуатацию
	Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем <1>
	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту <2>
	Общая площадь МКД, всего
	Площадь помещений в МКД
	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана
	Стоимость капитального ремонта
	Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД
	Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД
	Плановая дата завершения работ
	Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома <3>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всего
	в том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	за счет средств Фонда
	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
	за счет средств местного бюджета
	за счет средств собственников 
помещений в МКД
	за счет других не запрещенных законом источников
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кв. м
	кв. м
	чел.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб./кв. м
	руб./кв. м
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Итого по Томскому району
	Х
	Х
	Х
	25 098,72
	19 264,36
	880
	124 730 634,22
	0,00
	0,00
	0,00
	121 401 043,19
	3 329 591,03
	Х
	Х
	Х
	Х

	2026 год
	Х
	Х
	Х
	7 846,06
	6 052,08
	298
	37 970 117,14
	0,00
	0,00
	0,00
	34 640 526,11
	3 329 591,03
	Х
	Х
	Х
	Х

	1
	7010
	п. Молодежный, д. 39
	1974
	К
	ПСД, СМР (н)
	3 571,30
	2 672,58
	154
	16 117 795,46
	0,00
	0,00
	0,00
	14 799 662,64
	1 318 132,82
	6 030,80
	18 362,00
	2027
	1

	2
	7011
	п. Молодежный, д. 43
	1975
	К
	ПСД, СМР (н)
	3 517,30
	2 671,70
	114
	16 112 488,36
	0,00
	0,00
	0,00
	14 794 789,57
	1 317 698,79
	6 030,80
	18 362,00
	2027
	1

	3
	7130
	с. Октябрьское, ул. Комсомольская, д. 18
	1983
	К
	ПСД, СМР (н)
	757,46
	707,80
	30
	5 739 833,32
	0,00
	0,00
	0,00
	5 046 073,90
	693 759,42
	8 109,40
	25 811,00
	2027
	1

	2027 год
	Х
	Х
	Х
	12 549,36
	9 632,18
	440
	81 136 179,98
	0,00
	0,00
	0,00
	81 136 179,98
	0,00
	Х
	Х
	Х
	Х

	1
	7010
	п. Молодежный, д. 39
	1974
	К
	СМР (з)
	3 571,30
	2 672,58
	154
	33 963 681,16
	0,00
	0,00
	0,00
	33 963 681,16
	0,00
	12 708,20
	17 993,00
	2027
	1

	2
	7011
	п. Молодежный, д. 43
	1975
	К
	СМР (з)
	3 517,30
	2 671,70
	114
	33 952 497,94
	0,00
	0,00
	0,00
	33 952 497,94
	0,00
	12 708,20
	17 993,00
	2027
	1

	3
	6931
	п. Рассвет, д. 1
	1975
	ГС
	ПСД
	4 703,30
	3 580,10
	142
	307 888,60
	0,00
	0,00
	0,00
	307 888,60
	0,00
	86,00
	86,00
	2027
	1

	4
	7130
	с. Октябрьское, ул. Комсомольская, д. 18
	1983
	К
	СМР (з)
	757,46
	707,80
	30
	12 912 112,28
	0,00
	0,00
	0,00
	12 912 112,28
	0,00
	18 242,60
	25 829,00
	2027
	1

	2028 год
	Х
	Х
	Х
	4 703,30
	3 580,10
	142
	5 624 337,10
	0,00
	0,00
	0,00
	5 624 337,10
	0,00
	Х
	Х
	Х
	Х

	1
	6931
	п. Рассвет, д. 1
	1975
	ГС
	СМР
	4 703,30
	3 580,10
	142
	5 624 337,10
	0,00
	0,00
	0,00
	5 624 337,10
	0,00
	1 571,00
	1 571,00
	2028
	1



	2. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Краткосрочный план реализации в 2026 - 2028 гг. Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

	№
п/п
	Код МКД
	Адрес МКД
	Площадь помещений МКД, кв. м
	Материал стен <4>
	Количество этажей
	Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем
	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту 
	Стоимость работы (услуги), руб.
	Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м
	Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Итого по Томскому району 
	 
	 
	19 264,36
	 
	 
	 
	 
	124 730 634,22
	 
	 

	2026 год
	 
	 
	6 052,08
	 
	 
	 
	 
	37 970 117,14
	 
	 

	1
	7010
	п. Молодежный, д. 39
	2 672,58
	П
	5
	 
	Итого
	16 117 795,46
	6 030,80
	18 362,00

	
	
	
	
	
	
	крыша
	разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу)
	1 993 744,68
	746,00
	746,00

	
	
	
	
	
	
	
	переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу
	14 124 050,78
	5 284,80
	17 616,00

	2
	7011
	п. Молодежный, д. 43
	2 671,70
	П
	5
	 
	Итого
	16 112 488,36
	6 030,80
	18 362,00

	
	
	
	
	
	
	крыша
	разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу)
	1 993 088,20
	746,00
	746,00

	
	
	
	
	
	
	
	переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу
	14 119 400,16
	5 284,80
	17 616,00

	3
	7130
	с. Октябрьское, ул. Комсомольская, д. 18
	707,80
	К
	2
	 
	Итого
	5 739 833,32
	8 109,40
	25 811,00

	
	
	
	
	
	
	крыша
	разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт)
	370 179,40
	523,00
	523,00

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт
	5 369 653,92
	7 586,40
	25 288,00

	2027 год
	 
	 
	9 632,18
	 
	 
	 
	 
	81 136 179,98
	 
	 

	1
	7010
	п. Молодежный, д. 39
	2 672,58
	П
	5
	 
	Итого
	33 963 681,16
	12 708,20
	17 993,00

	
	
	
	
	
	
	крыша
	переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу
	32 956 118,50
	12 331,20
	17 616,00

	
	
	
	
	
	
	
	строительный контроль
	1 007 562,66
	377,00
	377,00

	2
	7011
	п. Молодежный, д. 43
	2 671,70
	П
	5
	 
	Итого
	33 952 497,94
	12 708,20
	17 993,00

	
	
	
	
	
	
	крыша
	переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу
	32 945 267,04
	12 331,20
	17 616,00

	
	
	
	
	
	
	
	строительный контроль
	1 007 230,90
	377,00
	377,00

	3
	6931
	п. Рассвет, д. 1
	3 580,10
	П
	5
	 
	Итого
	307 888,60
	86,00
	86,00

	
	
	
	
	
	
	внутридомовая инженерная система газоснабжения
	разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости 
	307 888,60
	86,00
	86,00

	4
	7130
	с. Октябрьское, ул. Комсомольская, д. 18
	707,80
	К
	2
	 
	Итого
	12 912 112,28
	18 242,60
	25 829,00

	
	
	
	
	
	
	крыша
	ремонт
	12 529 192,48
	17 701,60
	25 288,00

	
	
	
	
	
	
	
	строительный контроль
	382 919,80
	541,00
	541,00

	2028 год
	 
	 
	3 580,10
	 
	 
	 
	 
	5 624 337,10
	 
	 

	1
	6931
	п. Рассвет, д. 1
	3 580,10
	П
	5
	 
	Итого
	5 624 337,10
	1 571,00
	1 571,00

	
	
	
	
	
	
	внутридомовая инженерная система газоснабжения
	ремонт
	5 506 193,80
	1 538,00
	1 538,00

	
	
	
	
	
	
	
	строительный контроль
	118 143,30
	33,00
	33,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	<1> 
	
	выбирается из списка: ЭС - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения; ГС - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения; ТС - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения; ВО - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; ЛО - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; К - ремонт крыш/переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу/устройство выходов на кровлю; ПП - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; РУФ - утепление и (или) ремонт фасадов; Ф - ремонт фундаментов; ГВС - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения; ХВС - ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения; ПУ, УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); НОК - ремонт и усиление несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; НОКр – замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; П – устройство, ремонт пандусов и иные работы по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме в целях обеспечения его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

	<2>
	
	выбирается из списка: ПСД, СМР – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнение работ по капитальному ремонту и осуществлению строительного контроля; ПСД, СМР (н) – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и начало работ по капитальному ремонту; СМР (з) – завершение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; ПСД – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; СМР – выполнение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля;

	<3>
	
	выбирается из списка: 1 - счет регионального оператора; 2 - специальный счет, владельцем которого является региональный оператор; 3 - специальный счет, владельцем которого является управляющая компания; 4 - специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья; 5 - специальный счет, владельцем которого является жилищный кооператив; 6 - специальный счет, владельцем которого является лицо, не указанное в кодах 2 – 5;

	<4> 
	
	выбирается из списка: К - кирпичные, П - панельные, Д - деревянные, Пр - прочие.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примечание:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МКД - многоквартирный дом;
	
	
	
	
	
	
	
	

	Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
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