МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.06.2026	№ 266-П

Томск

Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения муниципальных нужд Томского муниципального района Томской области, в связи с увеличением с 1 января 2026 года в соответствии с законодательством Российской Федерации налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), пунктом 3 Постановления Правительства РФ от 15.04.2026 № 416 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения федеральных нужд, в связи с увеличением с 1 января 2026 г. в соответствии с законодательством Российской Федерации налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость», а также в целях обеспечения бесперебойного исполнения муниципальных контрактов, выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов муниципальной собственности в условиях изменения налогового законодательства

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Установить, что если при исполнении муниципальных контрактов, заключенных для обеспечения муниципальных нужд Томского муниципального района Томской области, предметом которых являются выполнение работ по инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции (в том числе с элементами реставрации), техническому перевооружению, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, текущему ремонту зданий, сооружений, благоустройству территории, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (в случае, если при их проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта), проведение строительного контроля, авторского надзора, а также контрактов жизненного цикла, предусматривающих проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, возникли независящие от сторон указанных контрактов обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения в связи с увеличением с 1 января 2026 года в соответствии с законодательством Российской Федерации налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость, по соглашению сторон до 1 октября 2026 года допускаются следующие изменения существенных условий таких контрактов в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до соответствующего заказчика:

а) изменение цены таких контрактов в пределах увеличения с 1 января 2026 г. в соответствии с законодательством Российской Федерации налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость в отношении товаров, работ, услуг, приемка которых осуществляется после 1 января 2026 года;

б) изменение объемов и (или) видов выполняемых работ, строительных ресурсов без увеличения цены таких контрактов.

- Установить, что положения пункта 1 настоящего постановления распространяются на муниципальные контракты, заключенные до 1 января 2026 года для обеспечения муниципальных нужд Томского муниципального района Томской области, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок, приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) по которым направлены до 1 января 2026 года, если увеличенный с 1 января 2026 года в соответствии с законодательством Российской Федерации размер налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость не предусмотрен условиями таких контрактов.

3. В случае поступления от контрагента (участника закупки), с которым заключен контракт, обращения в адрес Главного  распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС) об изменении существенных условий муниципального контракта с приложением обоснования обстоятельств, влекущих невозможность  исполнения контракта, и  подтверждающих документов, ГРБС в течение трех рабочих дней со дня поступления такого обращения об изменении существенных условий контракта направляет представленный контрагентом  пакет документов с пояснительной запиской, содержащей обоснование заключения дополнительного соглашения  с описанием фактических обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта, в комиссию по рассмотрению обращений о возможности изменений существенных условий муниципального контракта, в связи с увеличением с 1 января 2026 года в соответствии с законодательством Российской Федерации налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость (далее – комиссия).

Состав комиссии и порядок её работы утверждается распоряжением Администрации Томского района.

4. Муниципальному заказчику (муниципальным заказчикам) Томского муниципального района Томской области при заключении дополнительных соглашений об изменении существенных условий контрактов в соответствии с настоящим постановлением обеспечить:

а) проверку обстоятельств, подтверждающих объективную невозможность исполнения контракта без изменения его условий в связи с увеличением налоговой ставки по НДС;

б) соблюдение требований части 65.1 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ;

в) недопущение увеличения цены контракта сверх суммы, соответствующей разнице между налоговой ставкой 22% и ранее применявшейся ставкой (в размере не более расчетной величины налога на добавленную стоимость от стоимости не принятых на 1 января 2026 года работ, товаров, услуг).

5.Управлению Делами Администрации Томского района разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Томского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и официально опубликовать.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Томского района по территориальному развитию.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Глава Томского района	П.П.Хрячков