МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2025	№ 675-П

Томск

О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2026-2028 гг.

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить перечень многоквартирных домов на территории муниципального образования «Томский район», собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и не приняли решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 3-месячный срок с даты получения от регионального оператора предложений о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и объеме услуг и (или) работ по капитальному ремонту, их стоимости, о выборе лиц, которое от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению к настоящему постановлению.

- Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, указанных в приложении к настоящему постановлению, в соответствии с Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области. Краткосрочным планом в 2026-2028 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, и предложениями регионального оператора-Фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о выборе лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

- Управлению Делами опубликовать настоящее постановление в газете «Томское предместье» и разместить на сайте Администрации Томского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Томского района	П.П.Хрячков

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к постановлению Администрации Томского района от 23.12.2025 № 675-П |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткосрочный план реализации в 2026 - 2028 гг. Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Перечень многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план реализации в 2026 - 2028 гг. Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Код МКД | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем <1> | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту <2> | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений в МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома <3> |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет других не запрещенных законом источников |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по Томскому району |  |  | Х | Х | Х | 25 098,72 | 19 264,36 | 880 | 85 840 643,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 367 053,28 | 3 473 590,18 | Х | Х | Х | Х |
| 2026 год |  |  | Х | Х | Х | 7 846,06 | 6 052,08 | 298 | 25 734 475,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 260 885,64 | 3 473 590,18 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 7010 | п. Молодежный, д. 39 | 1974 | К | ПСД, СМР (н) | 3 571,30 | 2 672,58 | 154 | 10 187 874,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 812 735,14 | 1 375 139,82 | 3 812,00 | 11 575,00 | 2027 | 1 |
| 2 | 7011 | п. Молодежный, д. 43 | 1975 | К | ПСД, СМР (н) | 3 517,30 | 2 671,70 | 114 | 10 184 520,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 809 833,37 | 1 374 687,03 | 3 812,00 | 11 575,00 | 2027 | 1 |
| 3 | 7130 | с. Октябрьское, ул. Комсомольская, д. 18 | 1983 | К | ПСД, СМР (н) | 757,46 | 707,80 | 30 | 5 362 080,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 638 317,13 | 723 763,33 | 7 575,70 | 24 095,00 | 2027 | 1 |
| 2027 год |  |  | Х | Х | Х | 12 549,36 | 9 632,18 | 440 | 55 090 447,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 090 447,54 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 7010 | п. Молодежный, д. 39 | 1974 | К | СМР (з) | 3 571,30 | 2 672,58 | 154 | 21 380 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 380 640,00 | 0,00 | 8 000,00 | 11 327,00 | 2027 | 1 |
| 2 | 7011 | п. Молодежный, д. 43 | 1975 | К | СМР (з) | 3 517,30 | 2 671,70 | 114 | 21 373 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 373 600,00 | 0,00 | 8 000,00 | 11 327,00 | 2027 | 1 |
| 3 | 6931 | п. Рассвет, д. 1 | 1975 | ГС | ПСД | 4 703,30 | 3 580,10 | 142 | 286 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 408,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 2027 | 1 |
| 4 | 7130 | с. Октябрьское, ул. Комсомольская, д. 18 | 1983 | К | СМР (з) | 757,46 | 707,80 | 30 | 12 049 799,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 049 799,54 | 0,00 | 17 024,30 | 24 104,00 | 2027 | 1 |
| 2028 год |  |  | Х | Х | Х | 4 703,30 | 3 580,10 | 142 | 5 015 720,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 015 720,10 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 6931 | п. Рассвет, д. 1 | 1975 | ГС | СМР | 4 703,30 | 3 580,10 | 142 | 5 015 720,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 015 720,10 | 0,00 | 1 401,00 | 1 401,00 | 2028 | 1 |

| 2. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Краткосрочный план реализации в 2026 - 2028 гг. Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код МКД | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, кв. м | Материал стен <4> | Количество этажей | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Стоимость работы (услуги), руб. | Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м | Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого по Томскому району |  |  | 19 264,36 |  |  |  |  | 85 840 643,46 |  |  |
| 2026 год |  |  | 6 052,08 |  |  |  |  | 25 734 475,82 |  |  |
| 1 | 7010 | п. Молодежный, д. 39 | 2 672,58 | П | 5 |  | Итого | 10 187 874,96 | 3 812,00 | 11 575,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу) | 1 296 201,30 | 485,00 | 485,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 8 891 673,66 | 3 327,00 | 11 090,00 |
| 2 | 7011 | п. Молодежный, д. 43 | 2 671,70 | П | 5 |  | Итого | 10 184 520,40 | 3 812,00 | 11 575,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу) | 1 295 774,50 | 485,00 | 485,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 8 888 745,90 | 3 327,00 | 11 090,00 |
| 3 | 7130 | с. Октябрьское, ул. Комсомольская, д. 18 | 707,80 | К | 2 |  | Итого | 5 362 080,46 | 7 575,70 | 24 095,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 351 068,80 | 496,00 | 496,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 5 011 011,66 | 7 079,70 | 23 599,00 |
| 2027 год |  |  | 9 632,18 |  |  |  |  | 55 090 447,54 |  |  |
| 1 | 7010 | п. Молодежный, д. 39 | 2 672,58 | П | 5 |  | Итого | 21 380 640,00 | 8 000,00 | 11 327,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 20 747 238,54 | 7 763,00 | 11 090,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 633 401,46 | 237,00 | 237,00 |
| 2 | 7011 | п. Молодежный, д. 43 | 2 671,70 | П | 5 |  | Итого | 21 373 600,00 | 8 000,00 | 11 327,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 20 740 407,10 | 7 763,00 | 11 090,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 633 192,90 | 237,00 | 237,00 |
| 3 | 6931 | п. Рассвет, д. 1 | 3 580,10 | П | 5 |  | Итого | 286 408,00 | 80,00 | 80,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система газоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 286 408,00 | 80,00 | 80,00 |
| 4 | 7130 | с. Октябрьское, ул. Комсомольская, д. 18 | 707,80 | К | 2 |  | Итого | 12 049 799,54 | 17 024,30 | 24 104,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | ремонт | 11 692 360,54 | 16 519,30 | 23 599,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 357 439,00 | 505,00 | 505,00 |
| 2028 год |  |  | 3 580,10 |  |  |  |  | 5 015 720,10 |  |  |
| 1 | 6931 | п. Рассвет, д. 1 | 3 580,10 | П | 5 |  | Итого | 5 015 720,10 | 1 401,00 | 1 401,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система газоснабжения | ремонт | 4 911 897,20 | 1 372,00 | 1 372,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 103 822,90 | 29,00 | 29,00 |
| <1> |  | выбирается из списка: ЭС - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения; ГС - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения; ТС - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения; ВО - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; ЛО - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; К - ремонт крыш/переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу/устройство выходов на кровлю; ПП - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; РУФ - утепление и (или) ремонт фасадов; Ф - ремонт фундаментов; ГВС - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения; ХВС - ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения; ПУ, УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); НОК - ремонт и усиление несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; НОКр – замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; П – устройство, ремонт пандусов и иные работы по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме в целях обеспечения его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <2> |  | выбирается из списка: ПСД, СМР – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнение работ по капитальному ремонту и осуществлению строительного контроля; ПСД, СМР (н) – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и начало работ по капитальному ремонту; СМР (з) – завершение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; ПСД – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; СМР – выполнение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <3> |  | выбирается из списка: 1 - счет регионального оператора; 2 - специальный счет, владельцем которого является региональный оператор; 3 - специальный счет, владельцем которого является управляющая компания; 4 - специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья; 5 - специальный счет, владельцем которого является жилищный кооператив; 6 - специальный счет, владельцем которого является лицо, не указанное в кодах 2 – 5; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <4> |  | выбирается из списка: К - кирпичные, П - панельные, Д - деревянные, Пр - прочие. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД - многоквартирный дом; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |