

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2025	№ 675-П
Томск

	О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в                     2026-2028 гг. 



В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. [bookmark: _GoBack]Утвердить перечень многоквартирных домов на территории муниципального образования «Томский район», собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и не приняли решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 3-месячный срок с даты получения от регионального оператора предложений о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и объеме услуг и (или) работ по капитальному ремонту, их стоимости, о выборе лиц, которое от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, указанных в приложении к настоящему постановлению, в соответствии с Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области. Краткосрочным планом в 2026-2028 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, и предложениями регионального оператора-Фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о выборе лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
3. Управлению Делами опубликовать настоящее постановление в газете «Томское предместье» и разместить на сайте Администрации Томского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



Глава Томского района	П.П.Хрячков
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	Приложение
к постановлению Администрации Томского района
от 23.12.2025 № 675-П

	Краткосрочный план реализации в 2026 - 2028 гг. Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

	1. Перечень многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план реализации в 2026 - 2028 гг. Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
	

	№ п/п
	Код МКД
	Адрес МКД
	Год ввода в эксплуатацию
	Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем <1>
	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту <2>
	Общая площадь МКД, всего
	Площадь помещений в МКД
	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана
	Стоимость капитального ремонта
	Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД
	Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД
	Плановая дата завершения работ
	Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома <3>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всего
	в том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	за счет средств Фонда
	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
	за счет средств местного бюджета
	за счет средств собственников 
помещений в МКД
	за счет других не запрещенных законом источников
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кв. м
	кв. м
	чел.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб./кв. м
	руб./кв. м
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Итого по Томскому району
	Х
	Х
	Х
	25 098,72
	19 264,36
	880
	85 840 643,46
	0,00
	0,00
	0,00
	82 367 053,28
	3 473 590,18
	Х
	Х
	Х
	Х

	2026 год
	Х
	Х
	Х
	7 846,06
	6 052,08
	298
	25 734 475,82
	0,00
	0,00
	0,00
	22 260 885,64
	3 473 590,18
	Х
	Х
	Х
	Х

	1
	7010
	п. Молодежный, д. 39
	1974
	К
	ПСД, СМР (н)
	3 571,30
	2 672,58
	154
	10 187 874,96
	0,00
	0,00
	0,00
	8 812 735,14
	1 375 139,82
	3 812,00
	11 575,00
	2027
	1

	2
	7011
	п. Молодежный, д. 43
	1975
	К
	ПСД, СМР (н)
	3 517,30
	2 671,70
	114
	10 184 520,40
	0,00
	0,00
	0,00
	8 809 833,37
	1 374 687,03
	3 812,00
	11 575,00
	2027
	1

	3
	7130
	с. Октябрьское, ул. Комсомольская, д. 18
	1983
	К
	ПСД, СМР (н)
	757,46
	707,80
	30
	5 362 080,46
	0,00
	0,00
	0,00
	4 638 317,13
	723 763,33
	7 575,70
	24 095,00
	2027
	1

	2027 год
	Х
	Х
	Х
	12 549,36
	9 632,18
	440
	55 090 447,54
	0,00
	0,00
	0,00
	55 090 447,54
	0,00
	Х
	Х
	Х
	Х

	1
	7010
	п. Молодежный, д. 39
	1974
	К
	СМР (з)
	3 571,30
	2 672,58
	154
	21 380 640,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21 380 640,00
	0,00
	8 000,00
	11 327,00
	2027
	1

	2
	7011
	п. Молодежный, д. 43
	1975
	К
	СМР (з)
	3 517,30
	2 671,70
	114
	21 373 600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21 373 600,00
	0,00
	8 000,00
	11 327,00
	2027
	1

	3
	6931
	п. Рассвет, д. 1
	1975
	ГС
	ПСД
	4 703,30
	3 580,10
	142
	286 408,00
	0,00
	0,00
	0,00
	286 408,00
	0,00
	80,00
	80,00
	2027
	1

	4
	7130
	с. Октябрьское, ул. Комсомольская, д. 18
	1983
	К
	СМР (з)
	757,46
	707,80
	30
	12 049 799,54
	0,00
	0,00
	0,00
	12 049 799,54
	0,00
	17 024,30
	24 104,00
	2027
	1

	2028 год
	Х
	Х
	Х
	4 703,30
	3 580,10
	142
	5 015 720,10
	0,00
	0,00
	0,00
	5 015 720,10
	0,00
	Х
	Х
	Х
	Х

	1
	6931
	п. Рассвет, д. 1
	1975
	ГС
	СМР
	4 703,30
	3 580,10
	142
	5 015 720,10
	0,00
	0,00
	0,00
	5 015 720,10
	0,00
	1 401,00
	1 401,00
	2028
	1




	[bookmark: RANGE!A1:K41]2. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Краткосрочный план реализации в 2026 - 2028 гг. Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
п/п
	Код МКД
	Адрес МКД
	Площадь помещений МКД, кв. м
	Материал стен <4>
	Количество этажей
	Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем
	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту 
	Стоимость работы (услуги), руб.
	Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м
	Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Итого по Томскому району 
	 
	 
	19 264,36
	 
	 
	 
	 
	85 840 643,46
	 
	 

	2026 год
	 
	 
	6 052,08
	 
	 
	 
	 
	25 734 475,82
	 
	 

	1
	7010
	п. Молодежный, д. 39
	2 672,58
	П
	5
	 
	Итого
	10 187 874,96
	3 812,00
	11 575,00

	
	
	
	
	
	
	крыша
	разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу)
	1 296 201,30
	485,00
	485,00

	
	
	
	
	
	
	
	переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу
	8 891 673,66
	3 327,00
	11 090,00

	2
	7011
	п. Молодежный, д. 43
	2 671,70
	П
	5
	 
	Итого
	10 184 520,40
	3 812,00
	11 575,00

	
	
	
	
	
	
	крыша
	разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу)
	1 295 774,50
	485,00
	485,00

	
	
	
	
	
	
	
	переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу
	8 888 745,90
	3 327,00
	11 090,00

	3
	7130
	с. Октябрьское, ул. Комсомольская, д. 18
	707,80
	К
	2
	 
	Итого
	5 362 080,46
	7 575,70
	24 095,00

	
	
	
	
	
	
	крыша
	разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт)
	351 068,80
	496,00
	496,00

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт
	5 011 011,66
	7 079,70
	23 599,00

	2027 год
	 
	 
	9 632,18
	 
	 
	 
	 
	55 090 447,54
	 
	 

	1
	7010
	п. Молодежный, д. 39
	2 672,58
	П
	5
	 
	Итого
	21 380 640,00
	8 000,00
	11 327,00

	
	
	
	
	
	
	крыша
	переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу
	20 747 238,54
	7 763,00
	11 090,00

	
	
	
	
	
	
	
	строительный контроль
	633 401,46
	237,00
	237,00

	2
	7011
	п. Молодежный, д. 43
	2 671,70
	П
	5
	 
	Итого
	21 373 600,00
	8 000,00
	11 327,00

	
	
	
	
	
	
	крыша
	переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу
	20 740 407,10
	7 763,00
	11 090,00

	
	
	
	
	
	
	
	строительный контроль
	633 192,90
	237,00
	237,00

	3
	6931
	п. Рассвет, д. 1
	3 580,10
	П
	5
	 
	Итого
	286 408,00
	80,00
	80,00

	
	
	
	
	
	
	внутридомовая инженерная система газоснабжения
	разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости 
	286 408,00
	80,00
	80,00

	4
	7130
	с. Октябрьское, ул. Комсомольская, д. 18
	707,80
	К
	2
	 
	Итого
	12 049 799,54
	17 024,30
	24 104,00

	
	
	
	
	
	
	крыша
	ремонт
	11 692 360,54
	16 519,30
	23 599,00

	
	
	
	
	
	
	
	строительный контроль
	357 439,00
	505,00
	505,00

	2028 год
	 
	 
	3 580,10
	 
	 
	 
	 
	5 015 720,10
	 
	 

	1
	6931
	п. Рассвет, д. 1
	3 580,10
	П
	5
	 
	Итого
	5 015 720,10
	1 401,00
	1 401,00

	
	
	
	
	
	
	внутридомовая инженерная система газоснабжения
	ремонт
	4 911 897,20
	1 372,00
	1 372,00

	
	
	
	
	
	
	
	строительный контроль
	103 822,90
	29,00
	29,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	<1> 
	
	выбирается из списка: ЭС - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения; ГС - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения; ТС - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения; ВО - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; ЛО - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; К - ремонт крыш/переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу/устройство выходов на кровлю; ПП - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; РУФ - утепление и (или) ремонт фасадов; Ф - ремонт фундаментов; ГВС - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения; ХВС - ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения; ПУ, УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); НОК - ремонт и усиление несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; НОКр – замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; П – устройство, ремонт пандусов и иные работы по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме в целях обеспечения его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

	<2>
	
	выбирается из списка: ПСД, СМР – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнение работ по капитальному ремонту и осуществлению строительного контроля; ПСД, СМР (н) – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и начало работ по капитальному ремонту; СМР (з) – завершение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; ПСД – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; СМР – выполнение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля;

	<3>
	
	выбирается из списка: 1 - счет регионального оператора; 2 - специальный счет, владельцем которого является региональный оператор; 3 - специальный счет, владельцем которого является управляющая компания; 4 - специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья; 5 - специальный счет, владельцем которого является жилищный кооператив; 6 - специальный счет, владельцем которого является лицо, не указанное в кодах 2 – 5;

	<4> 
	
	выбирается из списка: К - кирпичные, П - панельные, Д - деревянные, Пр - прочие.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примечание:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МКД - многоквартирный дом;
	
	
	
	
	
	
	
	

	Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
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